FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - SELEÇÃO
329
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Rua São Januário, 433 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ (ID Nº 31/2021)
2 - EVENTO DE RISCO
RISCOS RELATIVOS À EFETIVA SELEÇÃO DA CONTRATADA
3 - RISCO
CONTRATADA COM FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS OU TÉCNICOS PARA LEVAR A CABO A INSTALAÇÃO RESPEITANDO O REGIME DE PAGAMENTO DA OBRA
3 - ANÁLISE DE RISCOS
POLÍTICA DE RISCO		QUALITATIVA		CRITICIDADE DO RISCO / (Preenchimento automático)	PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA / (Preenchimento / automático)	DANO DO RISCO / (Consequência do Risco)	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO - / Qual categoria será atingida pelo risco / 3 (ALTA: OPERACIONAL) / 2 (MÉDIA: CONFORMIDADE; ESTRATÉGICO) / 1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)	MATERIALIDADE DO OBJETO / 3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade) / 2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do Orçamento proposto pela Unidade) / 1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)	IMPACTO (correr o risco) / 3 (Alta: Irrecuperável) / 2 (Média:Recuperável) / 1 (Baixa: Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 (Alta: Muito Provável) / 2 (Média: Provável) / 1 (Baixa: Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)	INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)
2	2	2	2	MÉDIO	IMPORTANTE	PARADA DO PROJETO. NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARCIAL OU TOTAL.	SELEÇÃO DE EMPRESAS COM EXPERIÊNCIA CLARA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEMELHANTES

JFRJSEC202100065A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3141814.28402900-7220 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3141814.28402900-7220