Composição	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E / ESTRUTURAS	m³	1,0000000		1.145,64	1.145,64
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM / BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	0,0000000	571,74	687,80
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2973000	0,0000000	36,20	300,36
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5315000	0,0000000	28,47	157,48

MO sem LS =>	420,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	420,71

Valor do BDI
=>

262,12	1.407,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		50,67	50,67
Composição / Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,21	0,21
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	41,63	41,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01

MO sem LS =>	41,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,84

Valor do BDI
=>

11,59	62,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		49,10	49,10
Composição / Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58

Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	40,07	40,07

MO sem LS =>	40,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,27

Valor do BDI
=>

11,23	60,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		31,64	31,64
Composição / Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA / ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,18	0,18
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	22,63	22,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84

MO sem LS =>	22,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,81

Valor do BDI
=>

7,23	38,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		39,32	39,32
Composição / Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	30,15	30,15

MO sem LS =>	30,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,49

Valor do BDI
=>

8,99	48,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		39,13	39,13
Composição / Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E / EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM / (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	29,96	29,96
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84

MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30

Valor do BDI
=>

8,95	48,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,20	36,20
Composição / Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	25,64	25,64

MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,18

Valor do BDI
=>

8,28	44,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 / LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E / ESTRUTURAS	m³	1,0000000		2.856,30	2.856,30
Composição / Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO / ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E / ESTRUTURAS	KG	28,9369000	0,0000000	17,70	512,18

Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865000	0,0000000	1,47	6,88
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	0,0000000	40,93	12,81
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788000	0,0000000	0,53	6,77
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	0,0000000	39,25	16,58
Composição / Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	0,0000000	38,14	140,27
Composição / Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	0,0000000	29,20	21,47
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	0,0000000	36,20	814,40
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	0,0000000	28,47	640,50
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM / BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	0,0000000	499,66	599,59
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - / BRUTA	Material	M	4,4770000	0,0000000	2,94	13,16
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE / OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	0,0000000	7,97	0,45
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	0,0000000	21,17	5,54
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE / RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,3112000	0,0000000	50,11	65,70

MO sem LS =>	1.387,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.387,08

Valor do BDI
=>

653,52	3.509,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,52	36,52
Composição / Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	24,34	24,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,85	1,85
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58

Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	2,05	2,05

MO sem LS =>	24,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,69

Valor do BDI
=>

8,35	44,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO / ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		62,46	62,46
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000	0,0000000	36,52	49,51
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	0,0000000	23,23	0,59
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	0,0000000	48,49	12,36

MO sem LS =>	33,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,47

Valor do BDI
=>

14,29	76,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, / INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		30,83	30,83
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	0,0000000	36,52	13,32
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	0,0000000	28,47	4,32
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	0,0000000	20,65	11,02
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	13,00	2,08
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	9,53	0,09

MO sem LS =>	11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82

Valor do BDI
=>

7,05	37,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,72	0,72
Composição / Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,57	0,57
Composição / Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,15	0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,16	0,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP / DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		10,15	10,15
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,15	0,15
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS / NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - / MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,71	0,71

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

2,32	12,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,57	0,57
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A / GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	0,0000000	10.731,19	0,57

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,13	0,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,15	0,15
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A / GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	0,0000000	10.731,19	0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,03	0,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,71	0,71

Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	0,0000000	10.731,19	0,71

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,16	0,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		8,72	8,72
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	0,0000000	6,06	8,72

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

1,99	10,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M / (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000		8,35	8,35
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	0,0000000	36,20	3,69
Composição / Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A / GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	0,0000000	47,48	0,17
Composição / Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A / GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	0,0000000	40,19	0,14
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	0,0000000	28,47	4,35

MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70

Valor do BDI
=>

1,91	10,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		75,64	75,64
Composição / Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	39,32	39,32
Composição / Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	28,73	28,73

Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	7,59	7,59

MO sem LS =>	30,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,49

Valor do BDI
=>

17,30	92,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		163,24	163,24
Composição / Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	51,69	51,69
Composição / Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	28,73	28,73
Composição / Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	35,91	35,91
Composição / Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	39,32	39,32
Composição / Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	7,59	7,59

MO sem LS =>	30,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,49

Valor do BDI
=>

37,34	200,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		28,73	28,73
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X / 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	0,0000000	513.109,72	28,73

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

6,57	35,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		7,59	7,59
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X / 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	0,0000000	513.109,72	7,59

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

1,73	9,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		35,91	35,91
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X / 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000700	0,0000000	513.109,72	35,91

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

8,21	44,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, / POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		51,69	51,69
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	0,0000000	6,06	51,69

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

11,82	63,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		39,25	39,25

Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10
Composição / Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	39,13	39,13

MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30

Valor do BDI
=>

8,98	48,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		40,93	40,93
Composição / Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	39,13	39,13
Composição / Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,02	0,02
Composição / Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,07
Composição / Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10
Composição / Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	1,61	1,61

MO sem LS =>	30,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,30

Valor do BDI
=>

9,36	50,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,10	0,10
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	0,0000000	1.429,49	0,10

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,02	0,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	0,0000000	1.429,49	0,02

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,00	0,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE / *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	0,0000000	1.429,49	0,07

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,01	0,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE / 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,61	1,61
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,0000000	1,19	1,61

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,36	1,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		28,47	28,47
Composição / Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	18,16	18,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39

MO sem LS =>	18,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,54

Valor do BDI
=>

6,51	34,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, / RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		7,45	7,45

Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0327000	0,0000000	228,06	7,45

MO sem LS =>	1,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,36

Valor do BDI
=>

1,70	9,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,53	0,53
Composição / Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,43	0,43
Composição / Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,12	0,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		1,47	1,47
Composição / Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Composição / Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10
Composição / Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Composição / Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,43	0,43

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,33	1,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,43	0,43
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM / MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	0,0000000	3.390,99	0,43

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,09	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,10	0,10
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM / MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	0,0000000	3.390,99	0,10

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>

0,02	0,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM / MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	0,0000000	3.390,99	0,33

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI
=>
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,5200000	0,0000000	1,19	0,61

0,07	0,40

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI / =>	0,13				0,74
Total sem BDI				139.995,67
Total do BDI				30.139,65
Total Geral				170.135,32

Gabriel Marendaz Coelho Soares Setor de Engenharia
Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro CNPJ: 05.540.424/0001-16

Obra
Recuperação do pátio de macaé

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA	UN	1,0	Placa de Obra de 2m x 1,2m
1.2	MOBILIZAÇÃO	UN	1,0
1.3	LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	4,0
1.4	LIMPEZA FINAL	UN	1,0
1.5	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,0
1.6	REMOÇÃO DE ENTULHO	m³	29,0	Contando com o reaproveitamento de 70% dos bloquetes, nos resta 30% por descartar. / sendo: / 30% x 1174 = 352,2m² / espessura bloquete: 8cm / Volume entulho: 352,2 x 0,08 = 28,2m³ Arredondando = 29m³
2	SERVIÇOS CIVIS
2.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1.174,0	Área total= 1174m² / Há a previsão de reaproveitamento de no mínimo 70% dos bloquetes removidos.
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO EM BICA CORRIDA, COM COMPACTAÇÃO.	m³	182,4	Área total = 1174m² / Área sob edificação = 650m² Área livre = 524m² / Será adotado uma espessura de bica corrida de 20cm para a área sob a edificação e de 10cm para as áreas livres. Com isso: / Volume sob edificação: 650 x 20cm = 130m³ Volume da área livre: 524 x 10cm = 52,4m³ Total = 182,4m³
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, COM 70% DE MATERIAL REAPROVEITADO	m²	1.174,0	Área total= 1174m² / Como serão reaproveitados 70% dos bloquetes, o insumo respectivo aos bloquetes foi considerado somente 30% de fornecimento.
2.4	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	UN	1,0	1 unidade a ser exeutada.
2.5	RECUPERAÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO DE APOIO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E TELEFONIA, COM PINTURA DAS TAMPAS	M	20,0	Serão refeitos um total de 10 cordões, numa média de 2m lineares por cordão, perfazendo um total de 20m, contemplando a pintura das tampas.
2.6	Demarcação Vagas Acessibilidade	un	2,0	Pintura acrílica em três demão de Símbolo Internacional de Acessibilidade, branco sobre fundo azul, inclusive preparo da superfície do piso de concreto. / Fornecimento de todos os materiais e execução.
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1	administração local da obra de REUCPERAÇÃO DO PÁTIO DA SUBSEÇÃO DE / MACAÉ	un	1,0	Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra Valor da Obra, sem BDI = / R$131.600,46

Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
ANEXO 02 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ / RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	4,00%	Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 1% ( ISS ) item - 33 - reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, sobre o valor da nota fiscal emitida; Alíquota de 1% / Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )	1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	8,25%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%
	Tributo Municipal - ISS (Macaé)	1,00%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	1,23%
6	Lucro ( L )	5,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 22,88 % JUSTIFICATIVAS: / 1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A-10 - SERVIÇOS PRELIMINARES

### SERVIÇO DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MACAÉ
RODOVIA RJ 168 KM, 4 SEM NÚMERO-VIRGEM SANTA-MACAÉ - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Manutenção de Edificações – SEMAE

# SUMÁRIO
  1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3
  2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA	3
  3. MOBILIZAÇÃO	3
  4. LIMPEZA PERMANENTE	3
  5. LIMPEZA FINAL	4
  6. DESMOBILIZAÇÃO	4
  7. REMOÇÃO DE ENTULHO	4

  1. SERVIÇOS PRELIMINARES

  1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa de serviços, na dimensão de 2,00 x 1,20m, de acordo com modelo do anexo A-12, atendendo às exigências do CREA-RJ ou CAU-RJ e da Prefeitura Municipal.

  1. MOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização, imediatamente após a assinatura do Contrato, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução contratadas.

A mobilização da reforma é constituída pela preparação da infraestrutura operacional dos serviços, devendo compreender:

    1. Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do almoxarifado.

    1. Transporte, alimentação e despesas diversas do pessoal próprio para a preparação da infraestrutura operacional da execução dos serviços.

Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de mobilização serão de responsabilidade da Contratada, bem como garantir as perfeitas condições de armazenagem dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dessas atividades.

  1. LIMPEZA PERMANENTE

A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, manter uma equipe de limpeza, destinada a manter a obra limpa, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, ou mesmo de produtos a serem utilizados na reforma.

Estes produtos deverão estar estocados em locais apropriados e o entulho deverá ser retirado regularmente, principalmente os materiais de fácil combustão.

Incluem-se nos serviços de limpeza a cargo da Contratada a limpeza diária do local dos serviços, inclusive dos sanitários utilizados e a remoção do lixo ali produzido.

É proibido manter lixo orgânico acumulado ou exposto em locais inadequados. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do imóvel.
  1. LIMPEZA FINAL

Ao final dos trabalhos, todos os locais da reforma submetidos a intervenção, ou que apenas serão utilizados pela Contratada, deverão ser entregues, pela Contratada, em perfeitas condições de limpeza e conservação, com pisos limpos, bancadas, louças e tubulações das instalações existentes em perfeitas condições.

  1. DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua desmobilização, ao final dos serviços, respeitando as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.
A desmobilização dos serviços é constituída pela retirada da infraestrutura operacional da execução dos serviços, compreendendo:

    1. Transporte, carga e descarga de materiais para a desmontagem do canteiro de serviços. Desmontagem de equipamentos fixos dos serviços.

    1. Aluguel de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais ou equipamentos pesados que componham a desinstalação.

Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de desmobilização serão de responsabilidade da Contratada.

  1. REMOÇÃO DE ENTULHO

A Contratada deverá remover todos os entulhos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da prefeitura, ressaltada a responsabilidade da Contratada pela destinação final do entulho remanescente da obra.

A Contratada deverá manter durante a execução dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades da SJRJ, bem como não realizar acúmulo de entulho nos pavimentos de forma a evitar cargas pontuais nas lajes dos pavimentos.

A instalação de uma caçamba para depósito de entulho no terreno da Subseção Judiciária de Macaé deve ser agendada com antecedência de pelo menos dois dias com a Fiscalização. Ficará instalada por até 48 horas, quando deverá ser removida, e substituída conforme programação das obras.
A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura do Rio.
O Gerador dos Resíduos, o Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no
Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR implantado pelo INEA.
Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça Federal do Rio de Janeiro, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR, classificação dos resíduos, a Contratada deverá relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e-mail.
Deverá também informar os dados do Transportador e do Destinador Final, certificando-se de que os mesmos são aptos para o transporte e destinação dos resíduos gerados. Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo.
O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação.
Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação.
A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.
O transporte de materiais e entulhos dentro do Fórum Federal, seja vertical, com a utilização do elevador e da escada, ou horizontalmente, pelas circulações e garagem, somente poderá ocorrer antes das 10h e após as 19h30, de forma a não prejudicar o fluxo de servidores e público durante o horário de expediente.

Gabriel Marendaz Coelho Soares Analista Judiciário/Engenheiro Civil

# ANEXO A-11 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

### SERVIÇO DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MACAÉ

RODOVIA RJ 168 KM, 4 SEM NÚMERO-VIRGEM SANTA-MACAÉ - RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo abaixo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

# MODELO

2,0 m
1,2 m

ANEXO A-12 – PLACA DE OBRAS	Página 1 de 1
ANEXO A-12 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - SJRJ

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - SJRJ
SERVIÇOS DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ
RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025		COSNSULTA
			02/04/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	22,80	22,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,84	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,82	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,26	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,75	5,97
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	44,42	15,66
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34	4,12
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,52	2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36	0,28
C	TOTAL	13,65	10,53
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,59	3,15
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	9,96	3,44
TOTAL ( A+B+C+D)		90,83	52,43
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
	Maria Luiza Alves De Aquino
	Coordenadora da Manutenção

A-13 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA "MODELO"

Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA
Processo SEI:
SERVIÇOS DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

CONTRATADA
ANEXO- 14 - COMPOSIÇÃO DO BDI EM BRANCO / RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ / RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	0,00%
2	Taxa de risco ( R )	0,00%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,00%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	0,00%
	PIS	0,00%
	COFINS	0,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	0,00%
	Tributo Municipal - ISS (Macaé)	0,00%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,00%
6	Lucro ( L )	0,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 0,00 %

Página 1 de 1
ANEXO A-15 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (modelo)
RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ / RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010

	Contratante:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / Nº SEI: - IMRECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ- RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010

					BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição		Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

OBSERVAÇÃO e NOTAS: / *¹ = Unidade de medida / - Deve-se ser utilizar os materiais (insumos), equipamentos e a mão de obra que a contratada considerar adequados para execução integral de cada item da planilha. / - Cada composição deverá ser montada para que se tenha o preço por unidade com BDI do item que se encontra em análise

ANEXO A-16 - PLANILHA DE MEDIÇÃO (modelo) / RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ / RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010
Contratante: Contratada: LOGOTIPO DA CONTRATADA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro / Período:
PLANILHA DE MEDIÇÃO					Realização:
Nº SEI: - RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ- RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010					1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO A REALIZAR			1ª MEDIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)		P. UNIT.	P. TOTAL	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		VALOR TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP					MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
					compensação de aproximação				0,00	0,00
RESUMO / MEDIÇÃO 0,00
					SUBTOTAL			0,00	0,00

1 / 1
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL + EQUIPAMENTO	0,00
	0,00

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A-17 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (modelo)

RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO IMÓVEL DA JFRJ EM MACAÉ
RJ-168, Km4 - s/n - Virgem Santa, Macaé - RJ, 27948-010

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO
Foto 1
Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Página 1 de 1

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
ANÁLISE DE RISCO

Processo:
Objeto:	SERVIÇOS DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ

Risco 1:

Probabilidade: Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Demora na obtenção dos serviços
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalização com atuação presente	GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Reunião Inicial no intuito de posicionar a Contratada dentro do contrato	MARCO ANTÔNIO COZER PINTO
2	Dirimir dúvidas com a Contratada sobre a realização dos serviços	GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES

Risco 2:

Probabilidade: Baixa (Improvável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Baixo

Id.	Dano

1	Interrupção dos serviços ou atraso no cronograma físico-financeiro.
2	Demora na obtenção dos serviços de forma satisfatória
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da execução dos serviços pela fiscalização	GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES
2	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	MARCO ANTÔNIO COZER PINTO
2	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	MARCO ANTÔNIO COZER PINTO
3	Avaliar a abertura de processo sancionador.	MARCO ANTÔNIO COZER PINTO
4	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.	MARCO ANTÔNIO COZER PINTO

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES , Analista Judiciário, em 21/03/2025, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0865089 e o código CRC 809618E1.

0010421-36.2025.4.02.8001	SEI 0865089v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0865090

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 15
Objeto: SERVIÇOS DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ
02. Descrição da Necessidade da Contratação
O objetivo principal dessa ação visa normalizar: / A estética do imóvel, pois as irregularidades no piso trazem um aspecto estético feio; / Promover o bom funcionamento do escoamento das águas pluviais; / Promover a boa locomoção de pessoas e veículos em um pátio devidamente regularizado;

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Registro da empresa no CREA/CAU/CFT	Possibilita lidar com empresas que possuam expertise no ramo
Registro do Profissional no órgão competente	Visa obter um resultado técnico qualitativo ao que foi especificado com a responsabilidade técnica do profissional

Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
ABNT NBR 9781	Peças de Concreto para Pavimentação
ABNT NBR 9574	Execução de Impermeabilização
ABNT NBR 9575	Projeto de Impermeabilização
Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Está pautado na planilha orçamentária anexa a qual abarca diversos materiais englobando vários serviços.
4.1.2 Quantidades:
Está pautado na planilha orçamentária anexa a qual abarca diversos materiais englobando vários serviços.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado
	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro- EOF	R$159.500,00
	Execução de piso intertravado assentamento e compactação	Ministério da Defesa- Comando do Exército- 2024	R$ 122,30/m2

Observações: A solução apontada foi executada em 2015 e com a instalação de piso intertravado. Na contratação pretendida, será realizado o reparo de regularização do piso. Contudo, foi a atividade que guardava a mais próxima similaridade com o objeto pretendido.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado

Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal

Observações:Em se tratando de reparo do piso já existente, a única alternativa de ação cabível é adotar a substituição dos panos de pisos ruins por o mesmo tipo de piso, a fim de anão afetar a estética da pavimentação existente. Sendo assim é o que se adota no mercado quando não temos a necessidade de substituição total do piso.
06. Descrição da Solução / A solução de substituição dos panos degradados visa resolver o problema da acomodação do terreno que levou a deformações no piso intertravado, trazendo prejuízos estéticos e quanto ao escoamento de águas pluviais. / Ciclo de Vida: Menos de 1 ano / Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não / Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Melhoria na estética; / Melhoria no escoamento de águas pluviais; / Melhoria para o trânsito de pedestres e veículos;
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Sendo uma ação contínua e necessária, não permite parcelamento da contratação

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes / JFRJ-EOF-2021/64- Manutenção Predial Civil. Esta contratação monitora as instalações civis dos prédios da SJRJ dando suporte a qualquer intervenção que se faça necessária. / Critérios de Sustentabilidade

Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. / Descarte de resíduos da obra ser executado por meio de caçamba e tendo a destinação correta. / Descarte de latas e tintas de forma adequada.
12. Impactos Ambientais
Contaminação do solo pelo inadequado descarte. O solo poderá vir a ser contaminado com a corrosão presente nos tubos, afetando não só propriamente dito o solo, como as pessoas, afetando a saúde. / Contaminação de pessoas, através do descarte inadequado de solventes, tintas. estes itens são nocivos à saúde do individuo. / Acúmulo de lixo que poderá obstruir rios, lagos, lagoas, etc.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
EOF-2015/00515 - Contratação de empresa no ramo de engenharia para a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, da pavimentação com blocos de concreto intertravados e serviços complementares na Subseção Judiciária de Macaé
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Mediante estudos e pesquisa no mercado, considerando já ter feito tal serviço outrora, a solução se torna viável de ser executada e contratada de forma única, tornado -a mais atrativa.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES , Analista Judiciário, em 25/04/2025, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0865090 e o código CRC F8A1B3B4.

0010421-36.2025.4.02.8001	SEI 0865090v7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## PARECER SJRJ 1017464
Srª Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação do piso intertravado no pátio da Subseção Judiciária de Macaé/RJ, conforme Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ Nº 0865090, Formulário de Análise de Risco – Contratações 53 (0865089) e Termo de Referência SJRJ 1012391, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.

Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID 15, conforme informado no Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ Nº 0865090 e no Termo de Referência SJRJ 1012391.

Constam dos Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ Nº 0865090 as seguintes informações:

Identificadores e Objeto ID da Programação: 15
Objeto: SERVIÇOS DE REPARO NO PÁTIO DE PISO INTERTRAVADO DA SUBSEÇÃO DE MACAÉ
1. Descrição da Necessidade da Contratação O objetivo principal dessa ação visa normalizar:
  1. A estética do imóvel, pois as irregularidades no piso trazem um aspecto estético feio;

  1. Promover o bom funcionamento do escoamento das águas pluviais;

  1. Promover a boa locomoção de pessoas e veículos em um pátio devidamente regularizado;

Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
Registro da empresa no CREA/CAU/CFT	Possibilita lidar com empresas que / possuam expertise no ramo
Registro do Profissional no órgão competente	Visa obter um resultado técnico qualitativo ao que foi especificado com a / responsabilidade técnica do profissional

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
ABNT NBR 9781	Peças de Concreto para Pavimentação
ABNT NBR 9574	Execução de Impermeabilização

ABNT NBR 9575	Projeto de Impermeabilização

Descrição da Solução
A solução de substituição dos panos degradados visa resolver o problema da acomodação do terreno que levou a deformações no piso intertravado, trazendo prejuízos estéticos e quanto ao escoamento de águas pluviais.
  1. Ciclo de Vida: Menos de 1 ano
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados

  1. Melhoria na estética;

  1. Melhoria no escoamento de águas pluviais;

  1. Melhoria para o trânsito de pedestres e veículos;

Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Sendo uma ação contínua e necessária, não permite parcelamento da contratação.
Critérios de Sustentabilidade
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que
dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do
Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Descarte de resíduos da obra ser executado por meio de caçamba e tendo a destinação correta.
Descarte de latas e tintas de forma adequada.
Impactos Ambientais
1. Contaminação do solo pelo inadequado descarte. O solo poderá vir a ser contaminado com a corrosão presente nos tubos, afetando não só propriamente dito o solo, como as pessoas, afetando a saúde.
2. Contaminação de pessoas, através do descarte inadequado de solventes, tintas. estes itens são nocivos à saúde do individuo.
3. Acúmulo de lixo que poderá obstruir rios, lagos, lagoas, etc.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Mediante estudos e pesquisa no mercado, considerando já ter feito tal serviço outrora, a solução se torna viável de ser executada e contratada de forma única, tornado -a mais atrativa..

Foram elaborados e juntados ao autos pela Subsecretaria de Infraestrutura os seguintes documentos:

Cronograma Físico-Financeiro - A01 (0935409);

Cronograma Físico-Financeiro - A02 (0935420);

Especificação - A03 (0935422);

- Projeto - A04 (0935429);

Composição de Custo Unitário - A06 (0935434), que indica a utilização do SINAPI - 01/2025 - Rio de Janeiro, SBC - 03/2025 - Rio de Janeiro e SICRO3 - 10/2024 - Rio de Janeiro;
Planilha Orçamentária - A07 (0935444);

Memória de cálculo - A08 (0935451);

- BDI (desonerado) - A09 (0935453);

Especificação - A10 (0935457);

- Placa de Obra - A11 (0935458);

Encargos Sociais - A12 (0935460);

Encargos Sociais - A13 (0935461);

Anexo ART do engenheiro responsável pelo orçamento - Gabriel Marendaz Coelho Soares
(1012410);

Declaração de que os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado) – DESPACHO SJRJ 1012398.

O Coordenador de Planejamento/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, manifestou-se pela existência de disponibilidade orçamentária, conforme Despacho SJRJ 0976135:

De ordem, informo que há dotação orçamentária para esta despesa na cota orçamentária da SIE, referente ao ID 015-SIE.

Apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:

Ação: JC

- PTRES: 168.312

Elemento de Despesa: 33.90.39.16

A Seção de Orientação e Conformidade Contábil certificou que a classificação orçamentária indicada pela SOF encontra-se adequada, conforme Informação SJRJ 0976247.

No que tange às minutas de EDITAL e de TERMO DE CONTRATO, cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019, cabendo, contudo, as seguintes adequações:

#### EDITAL
item 5.9.1 - onde consta " conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco)", alterar para "conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha de Quantitativo e custos Unitários em branco),"

#### TERMO DE CONTRATO
- Item 2.2 – alterar a frase “que deverá ser expedida no prazo de 10(dez) dias úteis” para “que deverá ser expedida no prazo de até 10(dez) dias úteis “
- Item nº 10.12 - alterar a redação da seguinte forma: "A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração";
Item nº 10.16 - alterar a redação para "A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Décima Quinta por possíveis descumprimentos";

Frise-se, por oportuno, que o objeto do presente processo administrativo consta no Plano de Contratações Anual de 2025 desta Seção Judiciária, publicado no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, sob o ID nº 15, no valor de R$ 70.000,00 (https://pncp.gov.br/app/pca/00508903000188/2025/1), devendo, oportunamente, ser verificado pelo setor competente a necessidade de adequação, haja vista o valor estimado no presente processo para a contratação em epígrafe.

Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste parecer.

Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo indicada para a gestão e fiscalização técnica do contrato a ser firmado nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21, bem como para comporem a Comissão de Recebimento Definitivo do objeto contratado:

GESTOR - CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Marco Antonio Cozer Pinto	Titular	11340
Maria Luiza Alves de Aquino	Suplente	13107
FISCAL TÉCNICO - / CONTRATO	TITULARIDADE	MATRÍCULA
Gabriel Marendaz Coelho / Soares	Titular	14135
Jorge Hnerique Pezente	Suplente	13252

#### COMISSÃO DE RECEBIMENTO :

Gabriel Marendaz Coelho Soares
Marco Antonio Cozer Pinto / Anna Luiza Rabelo Alves Côrrea
Maria Luiza Alves de Aquino Delson Santos / Claudio Magalhães de Amaral / Claudia Mesquita Rezende Rangel

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA DA SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 28/05/2025, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1017464 e o código CRC 87997455.

0010421-36.2025.4.02.8001	SEI 1017464v4

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## DESPACHO SJRJ 1017483
Ratifico o Parecer SJRJ 1017464 da Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - SJRJ Nº 0865090, Formulário de Análise de Risco – Contratações 53 (0865089) e Termo de Referência SJRJ 1012391, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início do torneio licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação do piso intertravado no pátio da Subseção Judiciária de Macaé/RJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade com as sugestões contidas no Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 28/05/2025, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1017483 e o código CRC 2D1D3332.

0010421-36.2025.4.02.8001	SEI 1017483v2