EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	28.07.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

1. - DO OBJETO:
  1. – Execução de impermeabilização flexível com resina líquida de poliéster, inclusive serviços preliminares e complementares nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
2.4.1- É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do
contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.1.1-	O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br
3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.
  2. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o
respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
  2. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

1. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.
2. Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).
  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS EM BRANCO, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
      1. - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar
5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão- de-obra e BDI, conforme Termo de Referência (Anexo I).

5.9.4- Cronograma Físico-Financeiro, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I).
5.9.5- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Termo de Referência (Anexo I).
5.9.6 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.
5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.
    2. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  2. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

Observação : Os lances devem conter o VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO OBJETO. Após o encerramento da sessão, a empresa vencedora deverá apresentar proposta detalhada, conforme item 5.9.1 do edital.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    2. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
    2. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº

1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
2. Registro ou inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).
3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado, ou seja, Serviços de IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA POLIÉSTER em área igual ou superior a 216 m2 que atendam os parâmetros técnicos contidos na especificação técnica.
4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA/CAU/CFT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) devidamente habilitado(s), de IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER.

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
Nota 3: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  5. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio
do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.
  2. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.
- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024
  2. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.
  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei
14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.
    2. – Conforme o parágrafo 5º do Artigo 59º da Lei nº 11.433/21, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei
- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, em 04 (quatro) medições, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365
  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.
  2. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.
  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:
Programa de Trabalho	JC
Elemento de Despesa	33.90.39.16

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2025.
LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1094599

Objeto
Execução de impermeabilização flexível com resina líquida de poliéster, inclusive serviços preliminares e complementares nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes

Modalidade

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA- Lei nº 14.133/2021

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATMAT/CATSER (Cód.SIASG)	Unidade de medida	Quantidade
1	Impermeabilização Flexível com resina líquida de poliéster	160-0	m²	432,00

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. A vigência da contratação será conforme indicada no Edital.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

Id do item no PCA: 299

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de- contratacoes

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:
  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
    1. Gerenciamento de Resíduos Sólidos ( Lei nº 12.305/2010 e por força da decisão do TCU ) em que visa minimizar riscos e impactos ambientais, reduzir acidentes de trabalho relacionados ao processo de trabalho e estabelecer um manejo ambientalmente adequado e seguro dos resíduos desde a a segregação até a disposição final e conscientizar os servidores sobre a correta destinação dos resíduos.
    2. Gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº 448/2012 e 469/2015, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA
    3. Plano Integrado de Gerenciamento Municipal da Construção Civil, Decreto nº 27.078, de 27/09/2006, e da Lei nº 4.969, de 03/12/2008.
4.1.4 Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
Indicação de marcas ou modelos

  1. Na presente contratação não há indicação de marcas ou modelos

Subcontratação
  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
    1. A subcontratação somente será permitida para os serviços que se caracterizem como secundários ou complementares ao objeto contratado (serviços complementares) e outros conforme julgamento da Fiscalização, após análise e aceitação pela Contratante, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais
    2. Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
    3. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
    4. Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica, de acordo com os respectivos anexos.

Vistoria

  1. As empresas interessadas poderão vistoriar o local onde será executado o serviço de impermeabilização, objeto desta Licitação, para tomarem conhecimento das condições existentes.
  2. Quando da vistoria, NÃO será emitido, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISTORIA”.
  3. A vistoria prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro civil ou arquiteto representante da empresa licitante.
  4. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
  5. Após vistoria o local, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
  6. Caso venha a vistoriar o local, então a vistoria deverá ser agendada pelos telefones (21) 3218-9640 ou 3218-9651, no horário de 12 às 17 h, junto à SEMAE( Seção de Manutenção de Edificações ), situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
  7. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
  8. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

Composição de BDI ( com desoneração de 3,6% )
  1. De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo de BDI, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
  1. No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
  2. Critério de Limite de BDI
    1. Serão aceitos valores para o BDI dos serviços conforme Acórdão 2369/2011-TCU-Plenário, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.
Composição de Custos Unitários
  1. As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo anexo, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.
Cronograma Físico / Financeiro
  1. O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 13 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
  2. O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total.
  1. Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, incluídos os da Administração Local referentes àquela medição. O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado.
Diretrizes Gerais para Elaboração das Propostas
  1. Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária anexa:
·os custos unitários de mão de obra por item;
·os custos unitários de equipamentos e materiais por item;
·os preços unitário e total por item e
·o valor total da proposta.
  1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
  2. Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância etc.), ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.) e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes, etc.) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a mobilizações, desmobilizações, proteções provisórias, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
  3. Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
  4. Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
  5. Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
  6. Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

  1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1 Início da execução do objeto: a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato/ emissão de Nota de Empenho;
5.1.2. Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
  1. Diretrizes Gerais para Execução dos Serviços
    1. Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
    2. É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
    3. A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
    4. Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes e acordados com a Seção de Apoio
do local, de modo a não gerar transtornos a prestação jurisdicional.
    1. Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser executados fora do horário de expediente da SJRJ, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 11:00 às 19:00h.
    2. Antes de cada etapa dos serviços, a Contratada deverá convocar a Fiscalização da Contratante para permitir a análise e conferência dos serviços que os precedem.
    3. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
    4. Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
    5. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada demolir e refazer tais trabalhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, sem que haja prejuízo dos prazos contratados.
    6. Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados do canteiro de serviços, em um prazo máximo de 48 horas, a contar da comunicação à Contratada, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro Diário”.
    7. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.
Materiais
  1. Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
  2. As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato
  3. A indicação de fabricantes ou fornecedores nas Especificações Técnicas em anexo a este Termo, servirá como referência de qualidade e de características técnicas de materiais ou equipamentos. Essa indicação não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
Critérios de Similaridade
  1. Especificações técnicas, em anexo a este Termo de Referência, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade técnica.
  2. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
  3. A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado
  4. A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
  5. Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir, às expensas da Contratada, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.
5,11. A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
  1. Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.
Livro Diário
  1. A Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
Pela Contratada:
    1. As atividades realizadas diariamente;
    2. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
    3. As consultas à Contratante;
    4. Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade;
    5. Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
    6. As respostas às interpelações da Fiscalização;
    7. O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
    8. Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro. Pela Fiscalização:
1. Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
2. Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados;
3. Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
4. Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.
  1. As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
  2. O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil após a sua abertura até o último dia da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada, estes deverão também ser registrados.
  3. O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
  4. Mensalmente, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte
da documentação referente à Medição dos Serviços.
Anotação / Registro / Termo de Responsabilidade Técnica - ART / RRT/ TRT
  1. A Contratada deverá apresentar à Contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA, e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU ou Termo de Responsabilidade Técnica- TRT/CFT, relativos aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante. Salvo se houver necessidade de cadastramento no nosso CREA-RJ/ CAU-RJ/ CFT- RJ que justificadamente demande de mais tempo. Devendo o protocolo de entrada no órgão, no 1º momento, ser razoável como documentação a apresentar.
  2. As ARTs / as RRTs / as TRTs deverão ser imediatamente cadastrados pela Contratada, junto ao CREA-RJ / CAU-RJ/ CFT-RJ, respectivamente, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o(s) profissional(is) seja(m) filiado(s).
  3. Caso haja necessidade de celebrar Termo Aditivo ao Contrato, caberá à Contratada apresentar ART / RRT/ TRT dos Responsáveis Técnicos referentes às especialidades, cujos serviços foram aditados.
Relação de Pessoal / Ferramentas e Equipamentos
  1. A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços:
·relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias;
·relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada;
  1. Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Manutenção de Edificações - tssemae@jfrj.jus.br.
  2. Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.
Preposto / Responsáveis Técnicos
  1. Havendo a necessidade de substituição do Preposto ou ao Responsável Técnico, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação. No caso de substituição de Responsável Técnico, frisa-se que a Carta de Indicação deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Preposto
    1. O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
    2. A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada
Responsável Técnico
      1. Havendo a necessidade da Contratante substituir qualquer Responsável Técnico, essa deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
      2. O Responsável Técnico deverá comparecer à obra no mínimo 01 (uma) vez por mês. Esta visita deverá ser acompanhada pelo Fiscal da Contratante da respectiva especialidade. Caberá ao Responsável Técnico entrar em contato com o Fiscal da Contratante para combinar data e horário da visita. Esse contato deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis anteriores à intenção da visita.
      3. Na visita, serão dirimidas todas as dúvidas entre as partes. A duração da visita será, no mínimo, de 04 (quatro) horas e no final da visita, o Responsável Técnico deverá assinar o Diário de Obra.
      4. Frisa-se que um profissional poderá responder por mais de uma modalidade desde que seja capacitado e regularizado pelo Conselho Técnico (CREA e/ou CAU e/ou CFT).
Segurança do Trabalho
  1. A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
  2. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
  3. A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
  4. Independentemente de obrigações previstas em legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
  5. A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
Normas e Documentos Aplicáveis
  1. Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.
  2. Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
  3. Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão; as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; os regulamentos do CAU, do CREA; do CFT, normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente dispostas neste Termo de Referência, ou quando existirem somente normas estrangeiras.
Critérios de Aditamento
  1. No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo: Itens Existentes de Planilha
    1. Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço. Itens Novos
1. No caso de aditamento de novos serviços, seu preço será o menor das opções abaixo:
2. A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
3. A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação. Frisa-se que os boletins de custos oficiais, consultados para o referido cálculo, deverão ser os boletins do mês de referência adotados pela Contratante quando da elaboração do orçamento-base.
Itens novos com insumos existentes
1. A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insumos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.
Cumprimento Cronograma Físico / Financeiro
  1. A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
  2. Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as medições mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
  3. Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 11.
  4. No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços em comum acordo com a Contratada. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações
Local de prestação dos serviços
  1. Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:
·Subseção Judiciária de Campos dos Goitacazes - Praça São salvador, 62 - Centro- Campos dos Goytacazes- RJ;

Especificação da garantia do serviço
  1. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido no artigo 618 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil Brasileiro), sendo 5 anos a contar do Recebimento Definitivo, em relação a vícios construtivos.
  2. Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificação.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
  2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo- se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemae@jfrj.jus.br.
  4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
  6. Após a assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato , a Contratada deverá realizar na SJRJ, reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e do Responsável Técnico para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais, o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
    1. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
·Livro Diário de Serviços;
·Indicação do Preposto da empresa;
·Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT e/ou CRT);
·Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos;
    1. A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.
  2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
  3. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
    2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
    3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
    4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
    5. A Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
·Promover a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;
·Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
·Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
    1. As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
    2. A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
    3. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização
  2. O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade da Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
  3. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
    2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
    3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
    4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
  4. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
  5. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
    1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
  6. As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
  7. A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
  8. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.
  9. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013,Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/201, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
  1. As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, salvo as exceções relacionadas a seguir:
·O subitem Administração Local será pago proporcionalmente ao valor medido dos serviços executados no mês em relação ao valor total da obra, subtraído do valor total da Administração Local.
  1. O pagamento do item “Remoção de Entulho” será proporcional ao entulho colocado em caçambas e ao material inservível liberado como
entulho pela SJRJ, mensalmente. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, obtido pelo seu próprio “site”.
  1. A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após assinatura do Contrato / recebimento da Nota de Empenho, e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
  2. As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo da planilha de medição, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.
  3. Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 18, com a foto de cada serviço executado a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.
Recebimento do Objeto
  1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias corridos, a partir da solicitação por escrito da Contratada, pelo fiscal técnico, mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
  2. Para efeito de recebimento provisório, ao final do término do contrato, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto vistos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
    2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
    3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias corridos, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
    2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
    3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
    4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
  4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
  5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
  6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Prazo e Execução
  1. O prazo de execução dos serviços é de 04 meses e será contado a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato/emissão da nota de empenho.
  2. Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
Prazo de pagamento
  1. O pagamento será efetuado em 04 medições mensais.
  2. Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos..
Forma de pagamento
  1. A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
  2. O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
  3. A emissão da Nota Fiscal, referente a última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
  1. A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
  1. A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento
  2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
  3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
Exigências de habilitação
  1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
    1. Registro da empresa em atividade relacionada ao objeto desta licitação:
·No Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou
·No Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ ou
·CFT ( Conselho Federal dos Técnicos Industriais ).
    1. Registro do profissional responsável técnico
·No Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou
·No Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou
·No Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.
Qualificação Técnica
  1. Em relação à empresa , deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, do serviço com complexidade similar ao objeto ora licitado Serviços de IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA POLIÉSTER em área igual ou superior a 216 m2 que atendam os parâmetros técnicos contidos na especificação técnica.
  2. Em relação ao profissional, deverá possuir Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA e/ou CAU e/ou CFT comprobatório(s) de execução de IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado para a execução do serviço.
  3. Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
  4. O profissional designado como responsável técnico pelo serviço deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
  5. Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.
  6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
  7. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
  8. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
  1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
    1. Os diâmetros e comprimentos das tubulações a serem substituídas.

1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na planilha anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART/RRT, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	01	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo- EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
5	Descumprir o Cronograma Físico- Financeiro	05	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
6	Descumprir os prazos estabelecidos neste Termo de Referência	05	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
7	Deixar de comparecer o Responsável Técnico.	02	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

  1. CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).

		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.

Observações:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. - A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
1. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

- Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES , Analista Judiciário, em 30/06/2025, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO COZER PINTO , Técnico Judiciário, em 30/06/2025, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO , Técnica Judiciária, em 30/06/2025, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL , Diretora de Subsecretaria, em 30/06/2025, às 22:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1094599 e o código CRC 15187247.

0000021-94.2024.4.02.8001	SEI 1094599v2
Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro CNPJ: 05.424.540/0001-16

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES COM USO DE MEMBRANA POLIÉSTER

Planilha Orçamentária
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total
1	Serviços Preliminares					4.059,09
1.1	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	un	1	237,50	289,48	289,48
1.2	Mobilização	UN	1	1.775,76	2.164,47	2.164,47
1.3	Desmobilização	UN	1	1.316,88	1.605,14	1.605,14
2	Serviços Complementares					14.430,38
2.1	Retirada de Impermeabilização	m²	210	12,24	14,91	3.131,10
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	32	16,36	19,94	638,08
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	32	60,57	73,82	2.362,24
2.4	Remoção de Entulho	m³	7,9	149,98	182,81	1.444,19
2.5	RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	UN	5	251,10	306,06	1.530,30
2.6	Base de Concreto Simples	un	1	1.858,46	2.265,27	2.265,27
2.7	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	320	5,05	6,15	1.968,00
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	320	2,80	3,41	1.091,20
3	Impermeabilização					225.318,24
3.1	Impermeabilização Resina Poliéster	m²	432	427,91	521,57	225.318,24
4	Administração					15.189,22
4.2	Administração Local	un	1	15.189,22	15.189,22	15.189,22

Total Geral	258.996,93
Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado).

Gabriel Marendaz Coelho Soares Setor de Engenharia

Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro / RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## MINUTA SJRJ 1110078

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

###### PROCESSO 0000021-94.2024.4.02.8001

MINUTA
###### TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA .

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da
legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa

inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).
, estabelecida na	,
, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 , firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

###### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviços de impermeabilização flexível com resina líquida de poliéster, inclusive serviços preliminares e complementares nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

###### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura pela Contratante, devendo o serviço ser concluído no prazo de 04 (quatro) meses do início da sua execução, podendo, ambos os prazos, serem prorrogados, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. - Os serviços que envolverem ruído excessivo ou odores fortes deverão ser realizados fora do horário de expediente da Contratante, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira das 11:00 às 19:00h, exceto feriados, de forma a minimizar as interferências com as atividades da Justiça Federal ;

  1. – O serviço será prestado no imóvel situado na Praça	São Salvador, 62, Centro, Campos dos
Goytacazes/RJ

###### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$
(	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

###### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado em 04(quatro) parcelas, oriundas das 04(quatro) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas nos itens 7.14 a 7,20 do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais disposições do item 13 do Edital do Pregão.

###### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 195 (cento e noventa e cinco) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c
artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

###### CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, contado a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da fatura/nota fiscal, conforme itens 7.6 e 7.7 do Termo de Referência;

  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.8 do Termo de Referência e seus Anexos, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.
###### CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

###### CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
,	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 98
da Lei 14.133/2021;

  1. - A Contratada deverá, ainda, apresentar garantia adicional no valor de R $	, (	), referente à diferença entre 85% do valor orçado pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo da garantia exigida no item 9.1, de acordo com o §5º do art.59 da Lei nº 14.133/2021 ;

  1. - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

  1. - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;

  1. - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

  1. - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

###### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência , que integram o presente ajuste;

  1. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

  1. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;

  1. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a
provocar;

  1. - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, vale-refeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com a Lei 7.418/85 e o Decreto nº 10.854/2021), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

  1. - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 10.8 a 10.10, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

  1. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;
  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

###### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em SINAPI - 02/2025- Rio de Janeiro.
    3. Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

163 - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO:
17.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

###### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

Renato Cesar Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por DULCE VATER COELHO, Coordenadora, em 08/07/2025, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1110078 e o código CRC A564745D.

0000021-94.2024.4.02.8001	SEI 1110078v2
Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro CNPJ: 05.424.540/0001-16

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES COM USO DE MEMBRANA POLIÉSTER

Planilha Orçamentária
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total
1	Serviços Preliminares					0,00
1.1	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	un	1	0,00	0,00	0,00
1.2	Mobilização	UN	1	0,00	0,00	0,00
1.3	Desmobilização	UN	1	0,00	0,00	0,00
2	Serviços Complementares					0,00
2.1	Retirada de Impermeabilização	m²	210	0,00	0,00	0,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	32	0,00	0,00	0,00
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	32	0,00	0,00	0,00
2.4	Remoção de Entulho	m³	7,9	0,00	0,00	0,00
2.5	RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	UN	5	0,00	0,00	0,00
2.6	Base de Concreto Simples	un	1	0,00	0,00	0,00
2.7	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	320	0,00	0,00	0,00
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	320	0,00	0,00	0,00
3	Impermeabilização					0,00
3.1	Impermeabilização Resina Poliéster	m²	432	0,00	0,00	0,00
4	Administração					0,00
4.2	Administração Local	un	1	0,00	0,00	0,00

Total sem BDI	0,00
Total do BDI	0,00
Total Geral	0,00

CONTRATADA

Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro / RJ

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

JFRJPGD202200034A
1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
    1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
  JFRJPGD202200034A
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

JFRJPGD202200034A
1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
      2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
    2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
    3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
    4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

JFRJPGD202200034A
CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

JFRJPGD202200034A
a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
JFRJPGD202200034A

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
JFRJPGD202200034A
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

JFRJPGD202200034A
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

JFRJPGD202200034A
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

##### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro CNPJ: 05.424.540/0001-16

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES COM USO DE MEMBRANA POLIÉSTER

Planilha Orçamentária
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total
1	Serviços Preliminares					4.059,09
1.1	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	un	1	237,50	289,48	289,48
1.2	Mobilização	UN	1	1.775,76	2.164,47	2.164,47
1.3	Desmobilização	UN	1	1.316,88	1.605,14	1.605,14
2	Serviços Complementares					14.430,38
2.1	Retirada de Impermeabilização	m²	210	12,24	14,91	3.131,10
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	32	16,36	19,94	638,08
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	32	60,57	73,82	2.362,24
2.4	Remoção de Entulho	m³	7,9	149,98	182,81	1.444,19
2.5	RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	UN	5	251,10	306,06	1.530,30
2.6	Base de Concreto Simples	un	1	1.858,46	2.265,27	2.265,27
2.7	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	320	5,05	6,15	1.968,00
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	320	2,80	3,41	1.091,20
3	Impermeabilização					225.318,24
3.1	Impermeabilização Resina Poliéster	m²	432	427,91	521,57	225.318,24
4	Administração					15.189,22
4.2	Administração Local	un	1	15.189,22	15.189,22	15.189,22

Total Geral	258.996,93

Gabriel Marendaz Coelho Soares Setor de Engenharia

Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES COM USO DE MEMBRANA POLIÉSTER
SINAPI - 02/2025 - Rio de Janeiro SBC - 03/2025 - Rio de Janeiro
21,89%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	Placa de Obra	Próprio	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS	un	1,0000000		237,50	237,50
Composição / Auxiliar	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS	UN	2,5000000	0,0000000	95,00	237,50

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Observação
Placa de Obra 2,4m², usando composição SBC 89955 que possuí área de 0,96m². Multiplicando por 2,5x.

Valor do BDI =>	51,98

Valor com BDI =>

289,48
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0212	Próprio	Mobilização	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	UN	1,0000000		1.775,76	1.775,76
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	53,78	215,12
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	4,0000000	0,0000000	91,66	366,64
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000	0,0000000	38,24	458,88
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	30,63	735,12

Observação
MO sem LS =>	1.201,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	1.201,72
Valor do BDI =>	388,71		Valor com BDI =>	2.164,47

# TESTE DE OBSERVAÇÃO #
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0216	Próprio	Desmobilização	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	UN	1,0000000		1.316,88	1.316,88
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	30,63	735,12
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	53,78	215,12
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	4,0000000	0,0000000	91,66	366,64

MO sem LS =>	863,44	LS =>	0,00 MO com LS =>	863,44
Valor do BDI =>	288,26
Valor com BDI =>
1.605,14
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	022056	SBC	Retirada de Impermeabilização	DEMOLICOES	m²	1,0000000		12,24	12,24
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	0,0000000	39,25	4,04
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2680000	0,0000000	30,63	8,20

MO sem LS =>	8,55	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,55

Valor do BDI =>	2,67

Valor com BDI =>

14,91
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	m²	1,0000000		16,36	16,36
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1151000	0,0000000	39,25	4,51
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3872000	0,0000000	30,63	11,85

MO sem LS =>	11,37	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,37

Valor do BDI =>	3,58

Valor com BDI =>

19,94
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		60,57	60,57
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 / L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	0,0000000	664,17	35,20
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4180000	0,0000000	39,25	16,40
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	0,0000000	30,63	6,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,71	0,35
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM / (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,0000000	1,33	2,22

MO sem LS =>	22,49	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,49

Valor do BDI =>	13,25

Valor com BDI =>

73,82
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0215	Próprio	Remoção de Entulho	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	m³	1,0000000		149,98	149,98
Composição / Auxiliar	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	LIMPEZA	UN	0,2000000	0,0000000	370,00	74,00
Composição / Auxiliar	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	0,0000000	44,04	44,04
Composição / Auxiliar	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, / RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	0,0000000	7,82	7,82
Composição Auxiliar	05.001.0310-A	EMOP	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O / TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR	5	M3	0,5700000	0,0000000	42,32	24,12

MO sem LS =>	51,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	51,80

Valor do BDI =>	32,83

Valor com BDI =>

182,81
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	053103	SBC	RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - / ESGOTO	UN	1,0000000		251,10	251,10
Insumo	000219	SBC	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 150mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	44,18	44,18
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	5,2090000	0,0000000	19,69	102,56
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,0390000	0,0000000	25,84	104,36

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0224	Próprio	Base de Concreto Simples	FUES - FUNDAÇÕES E / ESTRUTURAS	un	1,0000000		1.858,46	1.858,46
Composição / Auxiliar	040684	SBC	BASE EM CONCRETO 1:2:3 15 MPa PARA PILARES	ESTRUTURA	m³	0,5400000	0,0000000	3.441,60	1.858,46

MO sem LS =>	825,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	825,08
MO sem LS =>	206,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	206,92
Valor do BDI =>	54,96		Valor com BDI =>	306,06

Observação
Construção de base de concreto simples 1:2:3 (cimento, areia, brita 1) para apoio de compressores.

Valor do BDI =>	406,81

Valor com BDI =>

2.265,27
2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		5,05	5,05
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	0,0000000	30,63	5,05

MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,41

Valor do BDI =>	1,10

Valor com BDI =>

6,15
2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		2,80	2,80
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	0,0000000	30,63	2,72
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	0,0000000	5,56	0,08

MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,84

Valor do BDI =>	0,61

Valor com BDI =>

3,41
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	Impermeabiliza	Próprio	Impermeabilização Resina Poliéster	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E / PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		427,91	427,91
Insumo	JFES-INS-SIN / 010	Próprio	Impermeabilização Resina Poliéster	Serviços	m²	1,0000000	0,0000000	427,91	427,91

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Observação
Cotação de impermeabilização com resina poliéster:

Valor do BDI =>	93,66

Valor com BDI =>

521,57
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-OBRA HIDRAULICA RB, RB, SPDA, / RESENDE	Próprio	Administração Local	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		12.641,88	12.641,88
Insumo	ADM LOCAL	Próprio	ADM LOCAL	Administração	un	1,0000000	0,0000000	12.641,88	12.641,88

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Observação
Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra

Valor do BDI =>	0,00

Valor com BDI =>

12.641,88

Composições Auxiliares
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		31,45	31,45
Composição / Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	21,34	21,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

MO sem LS =>	21,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	21,65

Valor do BDI =>	6,88

Valor com BDI =>

38,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		31,88	31,88
Composição / Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,25	0,25

Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	21,70	21,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39

MO sem LS =>	21,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	21,95

Valor do BDI =>	6,97

Valor com BDI =>

38,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	LIMPEZA	UN	1,0000000		370,00	370,00
Insumo	012334	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	370,00	370,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	80,99

Valor com BDI =>

450,99
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 / L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		664,17	664,17
Composição / Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	0,0000000	34,29	151,56
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	0,0000000	2,27	2,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,0000000	0,42	1,42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM / TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	0,0000000	80,00	101,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,0000000	0,71	407,26

MO sem LS =>	112,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	112,53
Valor do BDI =>	145,38		Valor com BDI =>	809,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	040684	SBC	BASE EM CONCRETO 1:2:3 15 MPa PARA PILARES	ESTRUTURA	m³	1,0000000		3.441,60	3.441,60
Composição / Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,9190000	0,0000000	31,45	752,25

Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,1770000	0,0000000	31,88	611,36
Composição / Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,4340000	0,0000000	39,12	564,65
Composição / Auxiliar	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7940000	0,0000000	43,45	208,29
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	362,0000000	0,0000000	0,71	257,02
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,6540000	0,0000000	81,04	53,00
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	24,0000000	0,0000000	22,33	535,92
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	42,0000000	0,0000000	8,28	347,76
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	2,2000000	0,0000000	12,42	27,32
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,3830000	0,0000000	109,42	41,90
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,3830000	0,0000000	110,00	42,13

MO sem LS =>	1.527,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	1.527,93
Valor do BDI =>	753,36		Valor com BDI =>	4.194,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,42	0,42
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA / 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,09

Valor com BDI =>

0,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		2,27	2,27
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA / 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	1,47	1,47

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,49

Valor com BDI =>

2,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	0,0000000	5.447,45	0,34

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,07

Valor com BDI =>

0,41
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA / 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	0,0000000	5.447,45	0,08

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,01

Valor com BDI =>

0,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM / CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	0,0000000	5.447,45	0,38

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,08

Valor com BDI =>

0,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,47	1,47
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,0000000	1,18	1,47

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,32

Valor com BDI =>

1,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		91,66	91,66
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	23,44	23,44
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	9,03	9,03
Composição / Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	55,54	55,54
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E / SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,65	3,65

MO sem LS =>	46,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	46,71

Valor do BDI =>	20,06

Valor com BDI =>

111,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		23,44	23,44
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	0,0000000	61.118,88	3,68
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	0,0000000	578.010,79	19,76

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	5,13

Valor com BDI =>

28,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E / SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,65	3,65
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	0,0000000	61.118,88	0,36
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	0,0000000	578.010,79	3,29

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,79

Valor com BDI =>

4,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		9,03	9,03
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	0,0000000	61.118,88	0,89
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	0,0000000	578.010,79	8,14

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	1,97

Valor com BDI =>

11,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		90,43	90,43
Composição / Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	55,54	55,54
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,52	3,52

MO sem LS =>	46,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	46,71

Valor do BDI =>	19,79

Valor com BDI =>

110,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		239,31	239,31
Composição Auxiliar	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	108,01	108,01

Composição Auxiliar	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	40,87	40,87
Composição / Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	55,54	55,54
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,52	3,52

MO sem LS =>	46,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	46,71

Valor do BDI =>	52,38

Valor com BDI =>

291,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		22,66	22,66
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	0,0000000	61.118,88	3,68
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	0,0000000	555.073,87	18,98

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	4,96

Valor com BDI =>

27,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,52	3,52
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	0,0000000	61.118,88	0,36
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	0,0000000	555.073,87	3,16

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,77

Valor com BDI =>

4,29
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		8,71	8,71
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	0,0000000	61.118,88	0,89
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	0,0000000	555.073,87	7,82

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	1,90

Valor com BDI =>

10,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		40,87	40,87
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI / MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	0,0000000	61.118,88	5,18
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	0,0000000	555.073,87	35,69

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	8,94

Valor com BDI =>

49,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		108,01	108,01
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	16,9300000	0,0000000	6,38	108,01

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	23,64

Valor com BDI =>

131,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		44,04	44,04
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	0,0000000	90,43	22,60
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	30,63	21,44

MO sem LS =>	26,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,16

Valor do BDI =>	9,64

Valor com BDI =>

53,68
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		39,12	39,12
Composição / Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	28,99	28,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

MO sem LS =>	29,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,32

Valor do BDI =>	8,56

Valor com BDI =>

47,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,31	0,31
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	21,34	0,31

MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,31

Valor do BDI =>	0,06

Valor com BDI =>

0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,25	0,25
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	21,70	0,25

MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,25

Valor do BDI =>	0,05

Valor com BDI =>

0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	28,99	0,33

MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,33

Valor do BDI =>	0,07

Valor com BDI =>

0,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		1,01	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	0,0000000	27,18	1,01

MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,01

Valor do BDI =>	0,22

Valor com BDI =>

1,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,23	0,23
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	0,0000000	46,48	0,23

MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,23

Valor do BDI =>	0,05

Valor com BDI =>

0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22	0,22
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	0,0000000	44,73	0,22

MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22

Valor do BDI =>	0,04

Valor com BDI =>

0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - / HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,20	0,20
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	0,0000000	25,26	0,20

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20

Valor do BDI =>	0,04

Valor com BDI =>

0,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,28	0,28
Insumo	00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO / (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	0,0000000	34,34	0,28

MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28

Valor do BDI =>	0,06

Valor com BDI =>

0,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,60	0,60
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	28,63	0,60

MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,60

Valor do BDI =>	0,13

Valor com BDI =>

0,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,42	0,42
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	20,28	0,42

MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,42

Valor do BDI =>	0,09

Valor com BDI =>

0,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,24	38,24
Composição / Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	27,18	27,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,26	1,26

MO sem LS =>	28,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	28,19

Valor do BDI =>	8,37

Valor com BDI =>

46,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	05.001.0310-A	EMOP	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O / TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR	5	M3	1,0000000		42,32	42,32
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	1,5000000	68,4600000	16,75	42,32

MO sem LS =>	42,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	42,32

Valor do BDI =>	9,26

Valor com BDI =>

51,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		5,56	5,56
Composição Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,13	0,13

Composição Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	5,21	5,21

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	1,21

Valor com BDI =>

6,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,19	0,19
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento	UN	0,0000720	0,0000000	2.699,00	0,19

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,04

Valor com BDI =>

0,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,03	0,03
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento	UN	0,0000148	0,0000000	2.699,00	0,03

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,00

Valor com BDI =>

0,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,13	0,13
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento	UN	0,0000500	0,0000000	2.699,00	0,13

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	0,02

Valor com BDI =>

0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,21	5,21
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	4,4200000	0,0000000	1,18	5,21

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	1,14

Valor com BDI =>

6,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		55,54	55,54
Composição / Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,23	0,23
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	46,48	46,48
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89

MO sem LS =>	46,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	46,71

Valor do BDI =>	12,15

Valor com BDI =>

67,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		53,78	53,78
Composição / Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	44,73	44,73
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89

MO sem LS =>	44,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	44,95

Valor do BDI =>	11,77

Valor com BDI =>

65,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		34,29	34,29

Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - / HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	25,26	25,26
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89

MO sem LS =>	25,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,46

Valor do BDI =>	7,50

Valor com BDI =>

41,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		43,45	43,45
Composição Auxiliar	95367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO / (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	34,34	34,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA / (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89

MO sem LS =>	34,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,62

Valor do BDI =>	9,51

Valor com BDI =>

52,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		39,25	39,25
Composição / Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,60	0,60
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	28,63	28,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31

MO sem LS =>	29,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,23

Valor do BDI =>	8,59

Valor com BDI =>

47,84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS	UN	1,0000000		95,00	95,00
Insumo	089855	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES / 80x120cm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	95,00	95,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Valor do BDI =>	20,79

Valor com BDI =>

115,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,63	30,63
Composição / Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	20,28	20,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39

MO sem LS =>	20,70	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,70

Valor do BDI =>	6,70

Valor com BDI =>

37,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, / RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		7,82	7,82
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0327000	0,0000000	239,31	7,82

MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,52
Valor do BDI =>	1,71
Valor com BDI =>
9,53

Gabriel Marendaz Coelho Soares Setor de Engenharia
Total sem BDI	215.219,44
Total do BDI	43.777,49
Total Geral	258.996,93
ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA SJRJ. / PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR,62 CENTRO CAMPO DOS GOYTACAZES / Praça São salvador, 64 - Campos dos Goytacazes
Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	2,00%	Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública Praticado pela Administração Pública / 80% da CPRB=4,5% / O tributo em alíquota é de 5% em cima de 40% de mão de obra / Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )	1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	9,25%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%
	Tributo Municipal - ISS (Macaé)	2,00%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	1,23%
6	Lucro ( L )	5,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 21,89 % JUSTIFICATIVAS: / 1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

Página 1 de 1

# ANEXO 01.01 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA SJRJ.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção Predial – CMNT Seção de Manutenção de Edificações – SEMAE
Sumário
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3
  1. PLACA DE OBRA 3
  2. MOBILIZAÇÃO	3
  3. DESMOBILIZAÇÃO	3
  4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	3
2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4
  1. RETIRADA DE MANTA	4
  2. DEMOLIÇÃO DE SUBSTRATO EM ARGAMASSA	5
  3. RECOMPOSIÇÃO DE SUBSTRATO	5
  4. INSTALAÇÃO DE RALO SEMI ESFÉRICO 100MM	5
  5. BASE DE CONCRETO SIMPLES	6
  6. TRANSPORTE DE ENTULHO	ERRO!	INDICADOR	NÃO DEFINIDO.
  7. VARRIÇÃO DO SUBSTRATO	6
  8. LAVAGEM DO SUBSTRATO	6
3. IMPERMEABILIZAÇÃO	7
  1. IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA DE POLIÉSTER
7

SERVIÇOS PRELIMINARES

  1. PLACA DE OBRA

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa na dimensão de 2,00 x 1,20m, em lona, a ser afixada em local visível, na Subseção de Campos dos Goytacazes.
Ver modelo conforme Anexo 8.

  1. MOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização imediatamente após assinatura do contrato, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.

A mobilização é constituída pela preparação da infraestrutura operacional, devendo compreender o transporte, carga e descarga de materiais, ferramentas e equipamentos.

  1. DESMOBILIZAÇÃO

Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua desmobilização ao final dos serviços, respeitando as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.

A desmobilização é constituída pela retirada de pessoal, materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na execução dos serviços.

  1. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº 448/2012 e 469/2015, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

Obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Integrado de Gerenciamento Municipal da Construção Civil, Decreto nº 27.078, de 27/09/2006, e da Lei nº 4.969, de 03/12/2008, que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d´água, lotes vagos, áreas protegidas por lei ou em áreas não licenciadas.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  1. RETIRADA DE MANTA

Toda a manta asfáltica aluminizada existente na área a impermeabilizar deverá ser totalmente removida. Isto inclui a manta existente sobre parte da proteção mecânica, socos em alvenaria, blocos de concreto, paredes, juntas de dilatação e sobre a laje da caixa d’água
Todo o material removido deverá estocado em local apropriado para ser transportado e depositado em caçambas de entulho.

Figura 1 - Manta aluminizada sobre o contrapiso e elevando-se sobre muretas internas e platibanda.

Figura 2 - Manta asfáltica sobre a laje da caixa d'água.

  1. DEMOLIÇÃO DE SUBSTRATO EM ARGAMASSA

A demolição localizada do substrato, proteção mecânica ou contrapiso, deverá ser efetuada em pontos aleatórios, seja para remover trechos deteriorados ou simplesmente promover condições para restabelecer o caimento adequado em direção às saídas de águas pluviais.

  1. RECOMPOSIÇÃO DE SUBSTRATO

O substrato que foi demolido, assim como o preenchimento das juntas entre placas, em pontos localizados deverá ser recomposto com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), inclusive aditivo promotor de aderência, tipo Bianco, do fabricante Vedacit ou similar.

O substrato deverá estar limpo e umedecido para aplicação da argamassa.

Figura 3 - Exemplo de juntas a serem preenchidas.

  1. RETIRADA DE ENTULHO

Todos os materiais inservíveis provenientes dos serviços de demolição e retiradas deverão ser ensacados e transportados da cobertura ao térreo e feito o devido bota-fora.

  1. INSTALAÇÃO DE RALO SEMI ESFÉRICO 100MM

Os ralos tipo abacaxi, diâmetro de 100mm, deverão ser substituídos por novos após conclusão dos serviços de impermeabilização.

  1. BASE DE CONCRETO SIMPLES

Para os equipamentos de refrigeração, foto abaixo, está prevista a construção de uma base de concreto simples, traço 1:2:3 (cimento, areia, brita 1), com medidas de 5,00 x 0,90 x 0,12m.

Figura 4 - Área a ser executada base de concreto simples.

  1. VARRIÇÃO DO SUBSTRATO

Após retirada de todos os materiais inservíveis o substrato deverá ser varrido para remoção de detritos, vegetações e demais sujidades.

  1. LAVAGEM DO SUBSTRATO

Todo o substrato a receber o sistema impermeabilizante deverá ser lavado com máquina tipo lava-jato, com adição de ácido muriático na proporção de 10 a 12% para remoção de limo.

Junto da fachada cortina adotar cuidados para que a água não infiltre na junção com a viga, a fim de evitar danos nos andares inferiores.

IMPERMEABILIZAÇÃO

  1. IMPERMEABILIZAÇÃO à BASE DE RESINA DE POLIÉSTER

Todo o substrato a ser revestido com o sistema impermeabilizante à base de resina de poliéster, reforçado com véu/manta de poliéster ou de fibra de vidro deverá estar adequadamente preparado para aplicação dos produtos.
A realização dos serviços complementares relativos às retiradas, demolições, recomposições, nivelamento de juntas e do substrato, execução de bases de concreto, varrição e lavagem já deverão estar concluídos para aplicação do sistema impermeabilizante.

A Contratada deverá atentar para as recomendações básicas constantes nesta especificação, devendo observar com rigor aquelas disponibilizadas nos folhetos técnicos dos produtos componentes do sistema quanto ao correto preparo dos substratos, dosagem, mistura e aplicação.

O sistema impermeabilizante a ser executado, com vida útil mínima de 15 anos, consiste na criação de uma membrana monolítica em campo pela combinação de resinas líquidas de poliéster aplicadas à frio. As resinas devem apresentar propriedades de flexibilidade e baixo atrito interno (viscosidade).
Normalmente aplica-se o sistema impermeabilizante em duas camadas com a incorporação de um véu/manta de fibra de vidro ou poliéster para reforço. Este deverá apresentar as características listadas na tabela abaixo:

PROPRIEDADES DO REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉSTER
GRAMATURA - g/m²
≥ 600
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - kgf/cm²
≥ 90

A membrana reforçada deverá apresentar elongação mínima de 20%, tensão na ruptura ≥ 700kgf/cm², sendo que a espessura final seca da película não deverá ser inferior a 5mm.

A camada final do revestimento (“gel coat”), deverá ser antiderrapante, compatível para o uso em coberturas com trânsito eventual de técnicos de manutenção, pessoal de brigada, instaladores de antena, etc., apresentar resistência ao intemperismo e ao desgaste, flexibilidade, elasticidade e desempenho do fogo.

O sistema impermeabilizante não deverá ser aplicado fora do intervalo de temperatura indicado pelo fabricante, inclusive umidade relativa do ar, bem como da ocorrência de risco de chuvas, a fim de se evitar condensação sob as camadas do revestimento.

A aplicação de primer no substrato principal, constituído por placas de argamassa, bem como para alvenarias e componentes metálicos deverá ser adotada sempre que recomendado pelo fabricante.

A aplicação do sistema deverá ser iniciada pelo tratamento de detalhes, visto que são neles que problemas de infiltração poderão surgir posteriormente. Os principais estão considerados abaixo:

    1. Cantos internos e externos;
    2. Subidas em paredes, tubulações e hastes metálicas;
    3. Bases de concreto do guarda-corpo, antenas e para-raios;
    4. Bordas;
    5. Saídas de águas pluviais;
    6. Juntas de dilatação estrutural;
    7. Fixações de para-raios;
    8. Placas de apoio dos pilares da estrutura metálica;
    9. Placas de isolamento acústico da estrutura metálica;
    10. Junção do coroamento da fachada cortina com a viga de concreto.

Figura 5 - As muretas serão totalmente revestidas pelo produto, após devidamente preparadas, após a remoção da manta e preparação da superfície.

Figura 6 - As platibandas deverão ser revestidas na parte interna e superior, após remoção da manta a e preparação da superfície. Deverá ser feito a remoção dos dutos para a impermeabilização.

Figura 7 - Novamente, as muretas internas deverão ser totalmente revestidas, após a devida preparação da superfície. As paredes deverão ser revestidas numa elevação de 40cm.

Figura 8 - Para maior adesão do produto e garantia de estanqueidade, se necessário, escarificar o entorno dos chumbadores da grade, para melhor adesão do produto.

Figura 9 - Após a retirada da manta e preparação da superfície, deverá ser feito o total revestimento da área externa da caixa d'água.

A equipe encarregada dos serviços de impermeabilização deverá ser qualificada para aplicação do sistema, devendo isto ser comprovado mediante registro em carteira de trabalho ou de certificado emitido pelo fabricante do sistema em nome dos profissionais envolvidos.

    1. Aplicação da 1ª camada do revestimento

Após tratamento dos detalhes a primeira camada do produto deverá ser aplicada com um consumo mínimo de 3,2kg/m², sendo o véu/manta de fibra de vidro ou poliéster

estendido sobre a resina para em seguida ser totalmente envolvido por nova aplicação de resina.

Aguardar a cura do produto para proceder à aplicação da 2ª camada do revestimento no mesmo dia.

    1. Aplicação da 2ª camada do revestimento (“gel coat”)

Nesta fase o tipo de acabamento, textura e cor já deverão estar definidas pela Fiscalização conforme amostras previamente disponibilizadas pela Contratada. Antes de aplicar a última camada verificar a ocorrência de falhas e corrigi-las, procedendo-se então à aplicação da resina com um consumo mínimo de 0,7kg/m².

Aguardar a cura e verificar a existência de falhas, promovendo as correções necessárias.

A membrana acabada deverá ser contínua, sem costura, ondulações, junções, soldas, ou pontos fracos.

    1. Teste para controle da qualidade

A Contratada deverá realizar, na presença da Fiscalização, o seguinte teste não- destrutivo de controle da qualidade:

Verificação, ‘in-loco”, do consumo em kg ou litros/m² da resina aplicada em uma área da laje de cobertura e comparar com o consumo mínimo indicado nesta especificação ou pelo fabricante para que o sistema final alcance a espessura mínima de 5mm.

	OBJETO / AÇÃO:	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA SJRJ.
	LOCALIDADE:	PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR,62 CENTRO CAMPO DOS GOYTACAZES
	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	Gabriel Marendaz Coelho Soares
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM DA PLANILHA		4.1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Administração Local
UNIDADE		un

IT.	Descrição	Códigos	Fonte	Unid	Coeficiente	F	Custo / unitário	Preço Total
COMPOSIÇÃO: Cálculo para Administração Local conforme Acórdão TCU 2622/2013, utilizando valor médio
1	Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra		TCU	unid.	1,0000	1	15.189,22	15.189,22
							Soma	15.189,22
	A = Total da obra (sem a parcela "Administração Local'):	243.807,71					Total	15.189,22
	6,23% (TCU)	0,0623
	6,23% de A =	15.189,22

Área sob a caixa D'água

Área 68m²

COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO
ESCALA:1/125
COBERTURA CAIXA D'ÁGUA - IMPERMEABILIZAÇÃO
ESCALA:1/125

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
SIE - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CPEO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS SEPRO - SEÇÃO DE PROJETOS

NOME DO PROJETO

PROJETO DE REFORMA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

LOCAL

TÍTULO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, SITUADO NA PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR, 62 - CENTRO - CAMPO DOS GOYTACAZES

PLANTA DE COBERTURA

AUTOR

GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES
EQUIPE
SEPRO

DESENHO
ESCALA
Como indicado
01
DATA
07/04/25

###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO 08 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

### EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NAS LAJES DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA SJRJ.

###### PRAÇA SANTÍSSIMO SALVADOR,62 CENTRO CAMPO DOS GOYTACAZES

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

# MODELO

1,2 m

2,0 m

ANEXO 09 – PLACA DE OBRAS	Página 1 de 1

Obra
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES COM USO DE MEMBRANA POLIÉSTER

Memória de Cálculo
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	Serviços Preliminares
1.1	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	un	1,0	=
1.2	Mobilização	UN	1,0	=
1.3	Desmobilização	UN	1,0	=
2	Serviços Complementares
2.1	Retirada de Impermeabilização	m²	210,0	= Área referente a retirada da manta aluminizada existente.
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	32,0	=
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	32,0	=
2.4	Remoção de Entulho	m³	7,9	= Retirada de Impermeabilização = 210m² x 1cm = 2,1m³ Demolição de Argamassa = 32m² x 5cm = 1,6m³ Materiais Diversos =estimado 2,4m³ / Empolamento 30% = 6,1 x 30% = 7,9m³
2.5	RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	UN	5,0	=
2.6	Base de Concreto Simples	un	1,0	=
2.7	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	320,0	= área de piso da cobertura = 252m² / área de piso da laje sob a caixa d'água = 68m² Total = 320m²
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	320,0	= área de piso da cobertura = 252m² / área de piso da laje sob a caixa d'água = 68m² Total = 320m²
3	Impermeabilização

3.1	Impermeabilização Resina Poliéster	m²	432,0	= área de piso da cobertura = 252m² / área de muretas a ser impermeabilizada = 70m² área de piso da laje sob a caixa d'água = 68m² área lateral da cx d'água = 9,24m² (13,2p x 0,7h) Laje da cx dágua = 8,64m² (4,8 x 1,8) / Soleiras laje cx dágua = 24,12m² Total = 432m² / Total
4	Administração
4.2	Administração Local	un	1,0	Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra Valor da Obra s/ BDI = R$243.807,71 valor calculado = 15.189,22

Total sem BDI	215.219,44
Total do BDI	43.777,49
Total Geral	258.996,93

Gabriel Marendaz Coelho Soares Setor de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª	4ª

1- SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.059,09	R$ 3.653,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,91
	100%	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%
2- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 14.430,38	R$ 2.886,08	R$ 5.772,15	R$ 4.329,11	R$ 1.443,04
	100%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
3- IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 225.318,24	R$ 33.797,74	R$ 78.861,38	R$ 78.861,38	R$ 33.797,74
	100%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 15.189,22	R$ 2.430,28	R$ 5.316,23	R$ 5.164,33	R$ 2.278,38
	100%	16,00%	35,00%	34,00%	15,00%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R$ 42.767,27	R$ 89.949,76	R$ 88.354,83	R$ 37.925,07
		17,00%	35,00%	34,00%	14,00%
TOTAL		R$ 258.996,93
Nota: O valor previsto de cada Administração (em relação a medição) é proporcional aos serviços medidos em relação ao total da obra. Desta forma, somente será definido após a licitação.

ANEXO A-11 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - SJRJ

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - SJRJ
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025		COSNSULTA
			02/04/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	22,80	22,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,84	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,82	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,26	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,75	5,97
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	44,42	15,66
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34	4,12
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,52	2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36	0,28
C	TOTAL	13,65	10,53
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,59	3,15
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	9,96	3,44
TOTAL ( A+B+C+D)		90,83	52,43
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
	Maria Luiza Alves De Aquino
	Coordenadora da Manutenção

A-12 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA "MODELO"

Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA
Processo SEI:
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

CONTRATADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª	4ª

1- SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ X	R$ X1	R$ X2	R$ X3	R$ X4
	100%	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%
2- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ Y	R$ Y1	R$ Y2	R$ Y3	R$ Y4
	100%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
3- IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ Z	R$ Z1	R$ Z2	R$ Z3	R$ Z4
	100%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ A	R$ A1	R$ A2	R$ A3	R$ A4
	100%	A1 %	A2 %	A3 %	A4 %
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R$ M1	R$ M2	R$ M3	R$ M4
		M1 %	M2 %	M3 %	M4 %
TOTAL		R$ T
Nota: O valor previsto de cada Administração (em relação a medição) é proporcional aos serviços medidos em relação ao total da obra. Desta forma, somente será definido após a licitação. / EXEMPLO: FÓRMULA DO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO (1ª MEDIÇÃO) => / A1% = (W1 +X1 +Y1+Z1) / (T - A) R$ A1= A1% X A / R$ X, R$Y, R$Z, - são valores extraídos dos itens da planilha licitada / X1, Y1, Z1, -- são os valores dos itens da planilha a serem medidos na 1a. medição / R$T- o valor total da obra / R$ A- o valor total do item administração / A1%- percentual do item administração para a 1a. medição R$ A1 - o valor da administração para a 1a. medição / M1%- percentual da 1a. medição em relação ao total da obra (R$ M1/ R$ T ) / R$ M1 - o valor total medido na 1a. Medição( R$ X1+R$ Y1 + R$ Z1 )

ANEXO- 15 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
Praça São salvador, 64 - Campos dos Goytacazes
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	0,00%
2	Taxa de risco ( R )	0,00%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,00%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	0,00%
	PIS	0,00%
	COFINS	0,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	0,00%
	Tributo Municipal - ISS (Macaé)	0,00%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,00%
6	Lucro ( L )	0,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU):
	BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 =			0,00	%

Página 1 de 1
ANEXO A-16 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (modelo)
IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLISTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA LAJE DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PRAÇA SÃO SALVADOR Nº 62- CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
	Contratante: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA
Nº SEI: - IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLISTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA LAJE DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRAÇA SÃO SALVADOR Nº 62- CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ

				BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

	OBSERVAÇÃO e NOTAS:
	*¹ = Unidade de medida
1 - Deve-se ser utilizar os materiais (insumos), equipamentos e a mão de obra que a contratada considerar adequados para execução integral de cada item da planilha.
2 - Cada composição deverá ser montada para que se tenha o preço por unidade com BDI do item que se encontra em análise

ANEXO A-17 - PLANILHA DE MEDIÇÃO (modelo)
IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLISTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA LAJE DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PRAÇA SÃO SALVADOR Nº 62- CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
Contratante:			Contratada:		LOGOTIPO	DA CONTRATA	DA
Seção Judiciária do Rio de Janeiro					Período:
PLANILHA DE MEDIÇÃO					Realização:
Nº SEI: - IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA DE POLISTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA LAJE DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRAÇA SÃO SALVADOR Nº 62- CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ					1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO A REALIZAR			1ª MEDIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)		P. UNIT.	P. TOTAL	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		VALOR TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP					MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"ITEM"	"TÍTULO DO ANEXO"
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
"n"	"Descrição do Serviço"	unid. da / med		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
					compensação de aproximação				0,00	0,00

	RESUMO					SUBTOTAL			0,00	0,00
	MEDIÇÃO		0,00
	MÃO DE OBRA	0,00
	MATERIAL + EQUIPAMENTO	0,00
		0,00

1 / 1

###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A-18 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (modelo)

### IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA COM RESINA POLIÉSTER, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA LAJE DE COBERTURA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PRAÇA SÃO SALVADOR Nº 62- CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO
#### Foto 1
Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Página 1 de 1

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0000228

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 299
Objeto:Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução de impermeabilização líquida com resina de poliéster, inclusive serviços complementares, nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes -RJ.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
Contratação de empresa pra execução de impermeabilização com resina de poliéster na cobertura da Subseção Judiciária de Campos devido a constantes problemas de infiltração decorrentes do fim da vida útil da impermeabilização existente. / Macrodesafio: Garantia dos direitos de cidadania ( GADC ). / Objetivo Estratégico: Garantia dos direitos de inclusão e acessibilidade a todos.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Área de / impermeabilização de 160 m2	Empresa que possua em seu acervo técnico atestado de execução de impermeabilização com resina de poliéster de uma área de aproximadamente 50% da área prevista na especificação, Área de impermeabilização
Registro do / profissional no CREA/CAU	Garantir a qualificação do profissional responsável técnico
Registro da / empresa no CREA/CAU	Garantir a qualificação da empresa sendo de engenharia ou arquitetura
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
ABNT - NBR- 9574	Execução de Impermeabilização
ABNT- NBR- 9575	Seleção e Projeto

Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Área a ser impermeabilizada.
4.1.2 Quantidades:
Cobertura- 252 m2 / Cobertura Caixa D'água- 68 m2 Total= 320 m2

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado
	Universidade Federal do Rio Grande do Norte( Impermeabilização flexível )	Compras.gov.br	R$ 130.900,00
	Poder Judiciário- Tribunal Superior do Trabalho-4ª Região / RS	Compras.gov.br	R$ 1.494.971,96
	Poder Judiciário- Justiça Federal no Mato Grosso do Sul	Compras.gov.br	R$ 25.800,00
Observações: As opções de impermeabilização são diversas e de preços variáveis
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado

Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal
	Ministério da Defesa- Comando do Exército- Prefeitura Militar da Zona Sul	Portal de Transparência-CGU	R$ 49.563,99
	Universidade Integração Internacional Lusofonia Afro- Brasileira	https://unilab.edu.br	R$ 204.292,40

Observações:As opções de mercado são as mesmas utilizadas nos órgão públicos, desde impermeabilizações rígidas, semiflexíveis e flexíveis, a quente e a frio
06. Descrição da Solução / Assertivamente elegeu-se que o sistema adequado para impermeabilizar a cobertura do prédio da Subseção Judiciária de Campos é uma impermeabilização do tipo flexível à base de resina de poliéster, pelos seguintes motivos: / Durabilidade- 15 anos; / Menor intervenção no substrato ( contrapiso ); / Maior agilidade na execução na impermeabilização, pois a moldagem é in loco e de fácil preparo; Exposição ao tempo sendo menor tempo exposto a intempérie, pois do modo tradicional ter-se-ia que quebrar toda a área a ser impermeabilizada, regularizar, instala a manta e por último fazer a proteção mecânica. Isso tudo a laje ficaria exposta a intempéries; / Fácil manutenção. / Ciclo de Vida: Menos de 1 ano / Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não / Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são: Durabilidade da impermeabilização; / Conformação da moldagem à geometria da área a ser impermeabilizada; Probabilidade zero de infiltração para o pavimento imediatamente inferior.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Não há parcelamento, pois o objeto é único e indivisível.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há.
11. Critérios de Sustentabilidade
Os critérios são: Coleta de resíduos; / Transportes de resíduos; Descarte dos resíduos.
12. Impactos Ambientais
Se não houver descarte adequado, poder-se-á ter consequências: contaminação do solo; / probabilidade de incêndio;
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
FRJ-EOF-2023/56- impermeabilização da Subseção Judiciária de Macaé.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A contratação é viável e recomendável, visto que o custo-benefício deste sistema de impermeabilização possui uma resposta duradoura.

#### De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO , Técnica Judiciária, em 20/05/2025, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0000228 e o código CRC 18A5A247.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## PARECER SJRJ 1096534
Sra. Diretora da Secretaria Geral
Trata-se de análise de procedimento licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133 de 01.04.2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555 de 8.8.2000 e nº 10.024 de 20.09.19, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução de impermeabilização líquida com resina de poliéster, inclusive serviços complementares, nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes -RJ, em consonância com Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ Impermeabilização lìquida (0000228) e Termo de Referência/especificações técnicas (Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ 1094599) elaboradas pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID-299, conforme informado no documento Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ Impermeabilização lìquida (0000228), do qual extraímos o seguinte:
Identificadores e Objeto
ID da Programação: 299
Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução de impermeabilização líquida com resina de poliéster, inclusive serviços complementares, nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes -RJ.
Descrição da Necessidade da Contratação
Contratação de empresa pra execução de impermeabilização com resina de poliéster na cobertura da Subseção Judiciária de Campos devido a constantes problemas de infiltração decorrentes do fim da vida útil da impermeabilização existente.
[...]
Descrição da Solução
Assertivamente elegeu-se que o sistema adequado para impermeabilizar a cobertura do prédio da Subseção Judiciária de Campos é uma impermeabilização do tipo flexível à base de resina de poliéster, pelos seguintes motivos:

- Durabilidade- 15 anos;
- Menor intervenção no substrato ( contrapiso );
- Maior agilidade na execução na impermeabilização, pois a moldagem é in loco e de fácil preparo;
- Exposição ao tempo sendo menor tempo exposto a intempérie, pois do modo tradicional ter-se-ia que quebrar toda a área a ser impermeabilizada,
regularizar, instala a manta e por último fazer a proteção mecânica. Isso tudo a laje ficaria exposta a intempéries;
Fácil manutenção.
  1. Ciclo de Vida: Menos de 1 ano
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são:
- Durabilidade da impermeabilização;
- Conformação da moldagem à geometria da área a ser impermeabilizada;
- Probabilidade zero de infiltração para o pavimento imediatamente inferior.
Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Não há parcelamento, pois o objeto é único e indivisível. [...]
Critérios de Sustentabilidade
Os critérios são:
  1. Coleta de resíduos;
  2. Transportes de resíduos;
  3. Descarte dos resíduos.
Impactos Ambientais
Se não houver descarte adequado, poder-se-á ter consequências:
  1. contaminação do solo;
  2. probabilidade de incêndio;
2. Contratação Anterior/Processo Administrativo
FRJ-EOF-2023/56- impermeabilização da Subseção Judiciária de Macaé.
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
A contratação é viável e recomendável, visto que o custo-benefício deste sistema de impermeabilização possui uma resposta duradoura.
Foi juntado ao dossiê, Análise de Risco - Contratações 1 Impermeabilização lìquida
(0000240) que anota 3 riscos, classificados em médios.
Foram juntados ao presente os seguintes documentos, anexos à primeira versão de Termo de Referência elaborada (0000278):
- Planilha A-1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAMPOS (1000143);
- Planilha A-2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA - Orçamento S (1000146);
- Planilha	A-3	-	IMPERMEABILIZAÇÃO	DA	COBERTURA	-
Composições (1000149);
Planilha A-4 - BDI com desoneração - planilha - SJRJ (1000151);
- Especificação A-5 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CAMPOS (1000156);
- Planilha A-6 - COMP. CUSTO ADM. LOCAL SJRJ (1000157);
- Projeto A-7 - PROJETO-Layout1 (1000158);
- Especificação A-8 - PLACA DE OBRA (1000161);
- Memória de cálculo A-9 - Memória de Cálculo (1000165);
- Cronograma Físico-Financeiro A-10 - Cronograma físico-financeiro SJRJ (1000172);
- Encargos Sociais A-11 - Encargos Sociais- com desoner.-planilha-SJR (1000178);
- Encargos Sociais A-12 - Encargos Sociais - com desoner.-planilha- m (1000182);
- Cronograma Físico-Financeiro A-13 - Modelo de Cronograma físico- financeiro (1000186);
- Planilha A-14 - Planilha Orçamentária- Campos- EM BRANCO (1000193);
- Planilha A-15 - BDI com desoneração - planilha -EM BRANCO (1000202);
- Composição de Custo - modelo A-16 - COMPOS. CUSTOS UNIT. - modelo (1000208);
- Composição de Custo - modelo A-16 - COMPOS. CUSTOS UNIT. - modelo (1000208);
- Relatório A-18 - RELAT. FOTOG. para MEDIÇÃO - modelo (1000217);
A AGLI/SCM, através do Despacho SJRJ 1002590, encaminhou os autos à SOF para pronunciamento face a planilha 1000143.
Mediante Despacho SJRJ 1002899, a SOF informou: Prezados,
De ordem, informo que há dotação orçamentária para esta despesa na cota orçamentária da SIE, referente ao ID 299-SIE.
Apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC
- Elemento de Despesa: 33.90.39.16 Atenciosamente,
A SEACO, por intermédio da Informação SJRJ 1003025, registrou:
Em atenção ao Despacho Classificação orc da despesa (1002899), informo que a classificação indicada pela SOF encontra-se adequada.
Atenciosamente,
Em 21/05/2025, a AGLI/SCM, através do Despacho SJRJ 1003048, solicitou o seguinte: Tendo em vista a necessidade de alterações no TR, sugiro o que se segue:
1. No item 4.13 é dito que a visita pode ser substituída por declaração de ciência das condições, logo será emitido atestado de vistoria e o item 4.5 deverá ser retificado.
2. No item 8.3 é exigido atestado que comprove serviço com área igual ou superior a 432 m2. No entanto, s.m.j, esta é a metragem total que consta da
planilha de preços. O máximo permitido pelo TCU é de 50% do quantitativo a ser contratado.
Após, solicito devolução à AGLI.
Após juntada de Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ (1006259), constam as seguintes manifestações da Subsecretaria de Infraestrutura:
Despacho SJRJ 1007073:
Informo que a ART do Engenheiro Gabriel referente a este processo-( orçamento ) está em processo de pagamento. Assim que figure no sistema do CREA a ART definitiva, então esta será anexada ao processo.
Despacho SJRJ 1011027
Segue Termo de Referência ajustado, conforme os itens indicados no despacho SJRJ 1003048.
No item 4.13 é dito que a visita pode ser substituída por declaração de ciência das condições, logo será emitido atestado de vistoria e o item 4.5 deverá ser retificado.
O item foi alterado considerando a visita facultativa.
No item 8.3 é exigido atestado que comprove serviço com área igual ou superior a 432 m2. No entanto, s.m.j, esta é a metragem total que consta da planilha de preços. O máximo permitido pelo TCU é de 50% do quantitativo a ser contratado.
O quantitativo foi ajustado para 50%
Foram anexados Minuta Edital (1011820) e o seguinte Despacho SJRJ 1016188, pela
SCM:

À SIE,
Encaminho o processo considerando que no item 7.14 do Termo de Referência1006259 no Prazo de pagamento constam 04 medições e o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 1000186 menciona apenas 3
medições.
A Subsecretaria de Infraestrutura juntou Cronograma Físico-Financeiro -A 10- SJRJ
(1019243) e Cronograma Físico-Financeiro -A13- Modelo (1019252) alterados e informou mediante Despacho SJRJ 1019286, atendimento ao despacho da CONT 1016188.
Seguiu-se a juntada de Minuta de Contrato - IMPERMEABILIZAÇÃO CAMPOS (1064971) e encaminhamento para análise (Despacho SJRJ 1066551 da Direção da Subsecretaria de Contratações e Material).
A Direção desta Subsecretaria devolveu os autos à SIE com vistas à anexação da declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do Sinapi, nos termos do art. 13, alínea "c", da Resolução nº 114/2010 do CNJ (Despacho SJRJ 1067214).
A SIE anexou o documento Planilha Orçamentária (1081383) e informou atendimento ao despacho 1067214 (Despacho SJRJ 1081386).
Por intermédio do Despacho SJRJ 1085043, a Direção desta Subsecretaria solicitou o
seguinte:

À Subsecretaria de Infraestrutura, para as seguintes adequações, no que tange ao Termo de Referência (Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ 1006259):
-Renumerar os subitens a partir de “Composição de BDI (com desoneração de 3,6% )”;

SJRJ 1094599.
- Item 4.3.1 - alterar a redação para "4.3.1. A subcontratação somente será permitida para os serviços que se caracterizem como secundários ou complementares ao objeto contratado (serviços complementares) e outros conforme julgamento da Fiscalização, após análise e aceitação pela Contratante, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais";
- No que diz respeito ao Cronograma Físico / Financeiro alterar a referência ao Anexo em “ O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 13 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.”
- Alterar a referência ao Anexo relatório fotográfico no subitem 7.5;
- Em Livro Diário: alterar a referência em 5.13., uma vez que não consta do TR “item 5.1.3”;
- No que tange ao Responsável Técnico: excluir o texto “item 4, Cap. I” em “1. Havendo a necessidade da Contratante substituir qualquer Responsável Técnico, essa deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação (item 4, Cap. I), para análise e aprovação por parte da Contratante.”
-Alterar a referência para item 11 em: “5.36. Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 21 – Cap. II.”
- excluir em 7.8.1.: “(art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022)”;
-Tabela de Sanções Administrativas: excluir referências em “item 1 do Capítulo II “ e “item 10 – Capítulo II”;
avaliar a estipulação de prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis.
Foi juntado novo Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 -

No que tange à Planilha Orçamentária (1081383), cabe ressaltar que não
consta MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS, cabendo ao setor técnico efetuar o respectivo registro, a fim de que possa ser ratificado ou não o informado no item 15.1 "b" da Minuta de Contrato - IMPERMEABILIZAÇÃO CAMPOS (1064971), na qual verifica-se o seguinte registro: Orçamento Estimado em SINAPI - 02/2025- Rio de Janeiro..
#### Em relação às minutas de Edital e de Termo de Contrato cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, cabendo, contudo, as seguintes adequações.
EDITAL
  - item 8.1.1."h"- adequar aos termos do item 8.4 do Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ (1094599);
  - item 8.1.1- incluir NOTA 3 de acodo com o item 8.7 do Termo de Referência
(1094599) ;

TERMO DE CONTRATO
- item 5.1- adequar o prazo para 195 (cento e novent e cinco ) dias;
- item 15.1."b" - verificar se o setor técnico ratificará o mês/ano de referência. Frise-se que consta o ID da contratação em PCA 2025 | Intranet JFRJ
Em face do exposto, não se vislumbram óbices ao início do devido certame licitatório, motivo pelo qual sugerimos o prosseguimento, após atendidas as providências sugeridas no presente parecer.
Por fim, ratifica-se a indicação dos servidores abaixo elencados para a gestão e fiscalização técnica do Termo de Contrato a ser firmado, com fulcro no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, consoante documento , nos termos a seguir propostos (0000246):

GESTOR - CONTRATO		Titularidade		Matrícula
MARCO ANTÔNIO COZER PINTO		Titular		RJ11340
ANNA LUIZA RABELLO ALVES CORRÊA		Suplente		RJ14325
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação		Titularidade		Matrícula

GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES	ENGENHARIA CIVIL		Titular		RJ14135
MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO	COORDENADOR MANUTENÇÃO		Suplente		RJ13107

GABRIELA ANDRADE CUNHA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE DE SANÇÕES CONTRATUAIS E RECURSOS

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 04/07/2025, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ANDRADE CUNHA, Supervisora, em 04/07/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1096534 e o código CRC 3C8EFD78.

0000021-94.2024.4.02.8001	SEI 1096534v10

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## DESPACHO SJRJ 1096693

Ratifico o Parecer SJRJ 1096534 da SEASA/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa, aprovo os Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ Impermeabilização lìquida (0000228) e Termo de Referência/especificações técnicas (Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ 1094599) elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, e autorizo o início do certame licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133 de 01.04.2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decretos nº 3.555 de 8.8.2000 e nº 10.024 de 20.09.19, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução de impermeabilização líquida com resina de poliéster, inclusive serviços complementares, nas lajes de cobertura da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes -RJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para prosseguir em conformidade com o Parecer SJRJ 1096534 da SEASA/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Após, à Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, nos termos do
citado Parecer.

### LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA (EM EXERCÍCIO) DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 04/07/2025, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

###### A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1096693 e o código CRC 356F4B96.

0000021-94.2024.4.02.8001	SEI 1096693v5